### Оценка эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский на 2018–2028 годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области от 05.08.2019 № 333

за 2025 год

#### 1. Наименование целей и задач муниципальной программы

Цель программы:
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Приморский и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Приморский.

- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в ДТП.

- Улучшение транспортного обслуживания населения.

#### 2. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы в 2025 году

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2025 год были предусмотрены расходы в рамках раздела «Национальная экономика» (дорожная деятельность) за счёт средств местного бюджета и акцизов.

Фактическое исполнение в 2025 году составило:

| Источник финансирования | План на 2025 год (тыс. руб.) | Факт 2025 года (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета (содержание и ремонт дорог) | 1 260 | 1 260 | 100% |
| Акцизы (содержание и ремонт дорог) | 2 332 | 2 267 | 97,2% |
| Субсидия на капремонт и ремонт дорог местного значения | 16 066 | 16 066 | 100% |
| Итого по дорожной деятельности в рамках программы | 19 658 | 19 593 | 99,67% |

Оценка произведена на основании пояснительной записки к отчёту об исполнении бюджета сельского поселения Приморский за 2025 год.

В пояснительной записке также указано исполнение субсидии на поддержку общественных проектов (5 410 тыс. руб. при плане 6 231 тыс. руб.), однако данное мероприятие не относится напрямую к транспортной инфраструктуре, поэтому в оценке программы учтены только дорожные расходы.

#### 3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин)

Выполненные мероприятия в 2025 году:

- Ремонтные работы автомобильных дорог с асфальтовым покрытием.

- Грейдирование дорог.

- Работы по уборке и расчистке снега.

- Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения за счёт областной субсидии (100% освоение).

Невыполненные мероприятия:

- Незначительное недовыполнение по акцизам (97,2% от плана) — причина: фактическое поступление акцизов в бюджет составило 2 167 тыс. руб. при плане 2 212 тыс. руб. (97,97% от годовых назначений), что повлияло на кассовое исполнение расходов.

Мероприятия по установке дорожных знаков, освещению, остановочным павильонам в 2025 году планом не предусматривались (согласно паспорту программы, они были запланированы на ранние этапы и выполнены ранее).

#### 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение (K~план~) | Фактическое значение (K~факт~) |
| --- | --- | --- | --- |
| K~и1~ | Количество проведённых мероприятий (по дорожной деятельности) | 1 (комплекс работ) | 1 |
| K~и~ | Уровень достижения показателей (индикаторов) | 100% | 100% |
| K~ф~ | Уровень исполнения планового объёма финансирования | 19 658 тыс. руб. | 19 593 тыс. руб. (99,67%) |
| K~м~ | Уровень исполнения плана мероприятий | 1 | 1 |

Расчёт эффективности (по методике 2023 года):

Принимаем весовые коэффициенты (по аналогии с 2023 годом):
Ви = 0,33; Вф = 0,34; Вм = 0,33.

- Ки = 100% → 1,0

- Кф = 99,67% → 0,9967

- Км = 100% → 1,0

Кэфф = (1,0 × 0,33) + (0,9967 × 0,34) + (1,0 × 0,33)
Кэфф = 0,33 + 0,3389 + 0,33 = 0,9989 ≈ 99,89%

#### 5. Информация о внесённых изменениях в муниципальную программу

В 2025 году изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры не вносились.

### Вывод

По состоянию на 01.01.2026 программные мероприятия в части дорожной деятельности за 2025 год выполнены практически в полном объёме.
Кэфф = 99,89%, что позволяет оценить программу за 2025 год как эффективную.

Глава сельского поселения Приморский							                   муниципального района Ставропольский 				                                Самарской области									Е.Н. Лаптев