                                                                            Приложение №1

                                                                            Утверждаю

                                                                            Глава сельского поселения  Приморский

                                                                                      ___________ А.Н.Савицкий

                                                                                      «29»  ноября  2012 год

                                                       Техническое задание

Очистка дорог,  тротуаров сельского поселения Приморский от снега и обработка противогололёдной смесью, песком в январе 2013г.- марте 2013 г.

Вид работ: Уборка дорог и тротуаров  от снега и льда с использованием противогололёдных смесей

Объём работ:   165800 кв.м.

Срок исполнения:  Январь –март 2013г.

Состав работ:

- сгребание и подметание снега на 100% площади;

- посыпка песко-соляной смесью на 60% площади;

- время проведения обработки покрытий ПГМ первоочередных территорий (перекрестки, спуски, подъемы, перекрестки, въезды, подъезды к объектам социально-значимым) не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ – 3 ч.;

- расчистка тротуаров и формирование снежных валов за пределами пешеходных тротуаров с применением специальной техники;

- работы по укладке снега в валы должны быть закончены на тротуарах  не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на остальных территориях не позднее -12 ч.;

 снег, сгребаемый на внутриквартальных территориях с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах  на свободных территориях при обеспечении  сохранности зеленых насаждений;

- погрузка и вывоз снега;

- патрулирование спецмашин;

- ручная уборка снега;

- подметание  покрытий при длительном отсутствии снегопада; 

- при выполнении ручной уборки на тротуарах вдоль бульваров подходы к скамейкам и скамейки должны быть очищены от снега;

- снег при ручной уборке тротуаров должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать  под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения;
- тротуары должны быть очищены от снега  на всю ширину, обработаны ПГМ.

- механизированная очистка проезжей части  через каждые 3 часа во время снегопада и один раз после его окончания; 

- посыпка   покрытий песко-соляной смесью  перед снегопадом  или  вначале  его.

- ежедневная очистка урн от мусора, погрузка на автотранспорт и транспортировка мусора в установленное место; 

                      Перечень автомобильных дорог на территории 

Сельского поселения Приморский

     (Дороги, площади, тротуары подлежащие уборке) 
	 
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, м2

	1. Улица Советская  
	2150
	10
	21500

	2. Улица Спортивная   
	700
	6
	4200

	3. Улица Пионерская 
	700
	6
	4200

	4.  Улица Гагарина      
	700
	6
	4200

	5. Улица Школьная    
	700
	6
	4200

	6. Улица Центральная   
	700
	6
	4200

	7. Переулок Комсомольский    
	250
	6
	1500

	8. Улица Степана Разина   
	700
	6
	4200

	9. Улица Жигулёвская       
	700
	6
	4200

	10. Улица Огородная           
	350
	6
	2100

	11. Переулок Специалистов     
	220
	6
	1320

	12. Улица Садовая              
	1200
	6
	7200

	13. Улица Полевая              
	1000
	6
	6000

	14. Улица Рабочая              
	500
	6
	3000

	15. Переулок Морской      
	350
	6
	2100

	16. Переулок Водный       
	250
	6
	1500

	17. Улица Луговая           
	400
	6
	2400

	18. Улица Набережная    
	1000
	6
	6000

	19. Переулок Северный   
	200
	6
	1200

	20. Улица Сосновая          
	600
	6
	3600

	21. Улица Ясная             
	250
	6
	1500

	22. Улица Есенина        
	380
	6
	2280

	23. Улица Сиреневая    
	200
	6
	1200

	24. Улица Берёзовая     
	200
	6
	1200

	25. Улица Строителей   
	 
	6
	0

	26. Улица Молодёжная   
	200
	6
	1200

	27. Улица Мичурина       
	500
	6
	3000

	28. Улица Рябиновая       
	600
	6
	3600

	29. Улица Изумрудная    
	500
	6
	3000

	30. Улица Зелёная            
	500
	6
	3000

	31. Улица Солнечная       
	500
	6
	3000

	32. Улица Волжская         
	500
	6
	3000

	33. Улица Надежды          
	500
	6
	3000

	34. Улица Тополиная        
	500
	6
	3000

	35. Улица Энтузиастов     
	500
	6
	3000

	36. Улица Южная              
	500
	6
	3000

	37. Переулок Прибрежный
	100
	6
	600

	38. Улица Звездная
	100
	6
	600

	39. Улица Новая
	100
	6
	600

	40. Переулок Приморский
	100
	6
	600

	41. Улица Мира
	600
	6
	3600

	41. Переулок Береговой
	100
	6
	600

	Западный массив
	2000
	10
	20000

	 
	 
	 
	 

	      СПК «Приморец»
	 
	6
	0

	1. Улица Речная
	100
	6
	600

	2. Улица Сказочная.
	100
	6
	600

	3. Улица Каштановая
	100
	6
	600

	4. Улица Заводская
	100
	6
	600

	5. Улица Пригородная
	200
	6
	1200

	6. Улица Степная
	300
	6
	1800

	7. Проезд Грушевый
	100
	6
	600

	8. Проезд Яблочный
	100
	6
	600

	9. Проезд Ставропольский
	100
	6
	600

	Тротуар Строителей
	2150
	3
	4300

	Школа
	50
	6
	300

	Клуб
	50
	6
	300

	Детский сад
	50
	6
	300

	 
	26300
	 
	165800


