                                                                [image: image1.png]


            



Российская Федерация

Самарская область
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от   ________2020 г.

                                                                                    №   ___                                             
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  в весенне-летний период 2020 года на территории сельского поселения Приморский
В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  администрация сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области   
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить мероприятия по  подготовке  к  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения   Приморский  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2020  году  (Приложение № 1).
        2.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Приморский (Приложение № 2).
         3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Приморский Вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Приморский в сети Интернет  http://primorsky.stavrsp.rи.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 
сельского поселения  Приморский                                                                    Э.М. Лопатин
Приложение № 1 

к постановлению администрации

сельского поселения Приморский
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от _____________ г.  №  ___
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский в 2020 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок              исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии.  
	до 30.03.2020
	Глава сельского поселения

	2.
	Подготовить карту возможных зон затопления (подтопления) паводковыми водами в поселении.
	до 30.03.2020
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Обеспечение  постоянной  готовности сил  и  средств  сельского поселения  к  проведению  противопаводковых  мероприятий
	30.03.2020
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Проведение очистки от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий
	До 30.03.2020г.
	Собственники (по согласованию)

	5.
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку.   В случае подтопления провести промывку и хлорирование.
	По мере необходимости
	Краснов И.А. – начальник участка     «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)  


	6.
	Довести до населения информацию о прогнозе паводковой ситуации.
	до 30.03.2020 
	Члены паводковой комиссии

Специалисты администрации 

	7.
	Провести информирование населения с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
	01 .04.2020
	Противопаводковая комиссии сельского поселения
Специалисты администрации

	8.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	9.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. 
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Планирование  выделения  денежных  средств    для финансирования  первоочередных  неотложных  противопаводковых  мероприятий  в  период  прохождения  паводковых  вод
	Постоянно
	Главный специалист-бухгалтер

	11.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения.
	апрель-май 2020
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12.
	Проверить состояние готовности  средств экстренного оповещения населения.
	До 20.03.2020
	Глава сельского поселения  

	13.
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка .
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения


Приложение № 2
к постановлению администрации

сельского поселения Приморский
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от  ___________2020 г.  №  ___
Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Приморский
Председатель комиссии:                                                                                                                                   Лопатин Э.М. - глава  сельского поселения   Приморский                                                             

Заместитель председателя комиссии :

Казанцева Г.С. – ведущий специалист администрации 
Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Забирова Н.А. - специалист   администрации 
Члены комиссии:   

Краснов И.А.  –начальник  участка  МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по    согласованию);                                                                                                                                                                                             
Паденко В.А.  – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию); 
Козлова З.Р. – председатель   Собрания представителей сельского поселения                    Ставропольский  (по согласованию );
Матюнин Л.Ю.. – командир пожарного депо; 
Бычков А.Н. – тракторист администрации.
