
[image: image1.png]



Российская Федерация

Самарская область
Ставропольский район

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От __.__.____г.                                       №__.

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие сельской территории» на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Положением «О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области», в целях повышения качества жизни населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Приморский за счёт повышения уровня благоустройства обеспечения населения чистой водопроводной водой и услугами по очистке сточных вод, Администрация сельского поселения Приморский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельской территории» на 2014 – 2017 годы».

2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Приморский, возникающие на основании настоящего Постановления, исполняются сельским поселением Приморский самостоятельно за счёт средств местного бюджета, а также за счёт средств бюджета Самарской области в пределах, определяемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке объёмов бюджетных ассигнований на реализацию определённых настоящим Постановлением программных мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу Администрации сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области (Савицкий А.Н.).

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь-на-Волге».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о.Главы 
сельского поселения

Приморский




___________________ Н.А.Забирова
Утверждена

Постановлением администрации

сельского поселения Приморский

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от «__» ________ 2013г. № __.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ» НА 2014 – 2017 ГОДЫ»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
– Муниципальная долгосрочная целевая

программа «Устойчивое развитие сельской территории» на 2014 – 2017 годы»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
 – Федеральная целевая программа «Устойчивое

ПРОГРАММЫ



развитие сельских территорий на 2014-2017 годы







и на период до 2020 года»

– Постановление Администрации сельского







поселения Приморский «О разработке 

муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельской территории» на 2014 – 2017 годы» № 19 от «16» апреля 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 
– Администрация сельского поселения 

ПРОГРАММЫ 



Приморский муниципального района

Ставропольский Самарской области

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ 

– Администрация сельского поселения 

Приморский муниципального района

Ставропольский Самарской области

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
– создание комфортных условий

жизнедеятельности в сельском поселении

Приморский за счёт повышения уровня

благоустройства;
– формирование уважительного и позитивного отношения к сельской местности, сельскому образу жизни, сельскохозяйственному труду и сельским жителям;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
– создание условий для занятий физкультурой и спортом, а также детским техническим творчеством;
– продвижение ценностей здорового и активного образа жизни среди сельской молодёжи;
– поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремёсел
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 


– Программа реализуется с 2014 по 2017 годы в 

ПРОГРАММЫ 



два этапа:







1 этап – 2014-2015 годы;







2 этап – 2016-2017 годы

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости её решения программными методами

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

4. Нормативное обеспечение Программы

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

6. Механизм реализации Программы

7. Организация управления Программой и контроль над ходом её реализации

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

9. Приложения

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, 

– проектирование и строительство плоскостного

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
спортивного сооружения;

МЕРОПРИЯТИЙ 

– проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения;

– реконструкция уличных дорог и тротуаров;

– проектирование реконструкции и реконструкция

Дома культуры с.п. Приморский;

– проектирование и строительство культурно-досугового комплекса «Дом мастеров»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

– определяются на конкурсной основе в

соответствии с ФЗ № 94 от 21.07.2005 г.

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ 

– объём финансирования Программы составит

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
178 019 тыс. рублей, в том числе:

                           



в 2014 году – 79 034,5 тыс. рублей;







в 2015 году – 79 034,5 тыс. рублей;

                           



в 2016 году – 11 450 тыс. рублей;







в 2017 году – 8 500 тыс. рублей

из них:

за счёт средств федерального бюджета – 53 538,2 тыс. рублей, или 30% расходов;

за счёт средств бюджета Самарской области – 70254,6 тыс. рублей, или 40% расходов;

за счёт средств муниципального бюджета – 35778,8 тыс. рублей, или 20% расходов;

за счёт внебюджетных источников – 17 801,9 тыс. рублей, или 10% расходов

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

– повышение уровня обеспеченности населения  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

учреждениями культурно-досугового типа;

ПРОГРАММЫ



– повышение уровня обеспеченности населения

учреждениями дошкольного образования;



– создание условий для занятий физкультурой и спортом, а также детским техническим творчеством;


– улучшение морально-психологического состояния населения за счёт повышения качества жизни в связи с развитием социальной инфраструктуры сельского поселения Приморский

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

– контроль над реализацией Программы 
КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ 
осуществляется администрацией сельского

ПРОГРАММЫ



поселения Приморский муниципального района







Ставропольский Самарской области

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одним из приоритетов государственной политики в регионе является приведение инфраструктуры поселений в соответствие со стандартами качества.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, также определяет одной из главных задач повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие сельских территорий. Для решения этой задачи требуется создать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий путём:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни.

В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», разработанной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, указано, что в ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста, придания этому процессу устойчивости и необратимости.

Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата, повышения уровня и качества жизни на селе.
Между тем, повышение уровня и качества жизни на селе невозможно без комплексного развития сельских территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи, что существенно сужает перспективы воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Сельское поселение Приморский также нуждается в комплексном развитии территории. Обеспеченность с.п. Приморский объектами социальной инфраструктуры значительно ниже существующих нормативов. В частности, обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями меньше норм, установленных Распоряжением Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 г.
Кроме того, в настоящее время в с.п. Приморский функционирует водопровод ХВС, построенный более 50 лет назад. Большая его часть неремонтопригодна, удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 98%. Водопровод обеспечивает питьевой водой 70% населения, что ниже среднеобластного уровня на 19%. В месяц на одного жителя с.п. Приморский приходится 1,4 м3 холодной воды. Водопровод ГВС отсутствует.

Для целей водоотведения в с.п. Приморский используются выгребные ямы, канализационный трубопровод отсутствует. Очистные сооружения отсутствуют, что создаёт в с.п. Приморский неблагоприятную экологическую обстановку и повышает риск для здоровья населения.

Размер расходов, необходимых для ремонта уличных дорог и тротуаров, превышает возможности бюджета с.п. Приморский. При этом в реконструкции нуждается более 60 % дорог.

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях не удовлетворяет потребностей с.п. Приморский. В настоящее время в очереди на получение места в дошкольном учреждении зарегистрировано 50 человек. Учитывая перспективные тенденции улучшения демографической ситуации, а также количество не зарегистрировавшихся граждан и тех, кто получил места в дошкольных образовательных учреждениях других поселений, реальная потребность с.п. Приморский в дошкольных учреждениях в 2014-2017 гг. составит 200-220 человек.

Состояние учреждений культурно-досугового типа требует капитального ремонта, стоимость которого также превышает возможности бюджета с.п. Приморский. Кроме того, в целях поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремёсел в с.п. Приморский планируется построить культурно-досуговый комплекс «Дом мастеров», что также требует привлечения финансирования из различных источников.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является высокий уровень затратности комплексного развития сельской территории. Таким образом, для решения перечисленных задач требуется консолидация средств из всех возможных источников: федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Проблемы водоснабжения, водоотведения и водоочистки в с.п. Приморский планируется решить за счёт муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2014-2015 годы». Прочие проблемы комплексного развития территории с.п. Приморский планируется решить за счёт настоящей Программы.

Комплексное развитие территории с.п. Приморский включает в себя:

- развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

- развитие дорожной сети.

В результате в с.п. Приморский должны быть созданы комфортные условия проживания. Это позволит удерживать на селе существующие и привлекать новые высококвалифицированные кадры, а также формировать уважительное и позитивное отношение к сельской местности, сельскому образу жизни, сельскохозяйственному труду и сельским жителям.
Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей её решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и региональном уровне.

В результате реализации программных мероприятий расширится сеть учреждений социальной сферы с.п. Приморский. В частности, будет построено учреждение дошкольного образования на 240 мест, спортивное плоскостное сооружение площадью 9,75 тыс. м², учреждение культурно-досугового типа – «Дом ремёсел». Кроме того, в рамках Программы будет реконструирован Дом культуры с.п. Приморский, а также реконструировано 8 км уличных дорог и тротуаров.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию территории с.п. Приморский подкреплена:

- взаимосвязью целевых установок устойчивого развития территории с.п. Приморский с приоритетами социально-экономического развития Самарской области и Российской Федерации в целом в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

- долгосрочным характером социальных проблем территории, требующим системного подхода к их решению;

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем поселения, требующим привлечения  средств государственной поддержки.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Приморский за счёт повышения уровня благоустройства, а также формирование уважительного и позитивного отношения к сельской местности, сельскому образу жизни, сельскохозяйственному труду и сельским жителям. Таким образом, задачами Программы являются:

– обеспечение жителей с.п. Приморский необходимой инфраструктурой;

– создание условий для занятий физкультурой и спортом, а также детским техническим творчеством;
– продвижение ценностей здорового и активного образа жизни среди сельской молодёжи;
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
– поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремёсел.
Для оценки задач Программы «Создание условий для занятий физкультурой и спортом» и «Продвижение ценностей здорового и активного образа жизни среди сельской молодёжи» используются следующие целевые индикаторы (показатели):

· доля населения, обеспеченная плоскостными спортивными сооружениями (из расчёта не менее 19,5 тыс. кв. м на 10 000 населения);

· доля населения, обеспеченная спортивными залами (из расчёта не менее 3,5 тыс. кв. м на 10 000 населения).

Для оценки задачи Программы «Обеспечение жителей с.п. Приморский необходимой инфраструктурой» используются следующие целевые индикаторы (показатели):

· обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (не ниже среднеобластного показателя);

· протяжённость и качество уличных дорог (не ниже среднеобластного показателя).

Для оценки задач Программы «Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов» и «Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремёсел» используются следующие целевые индикаторы (показатели):

· доля населения, вовлечённая в реализацию общественно значимых проектов;

· уровень мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества на цели местного развития.
3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется с 2014 по 2017 годы в 2 этапа:

· 1 этап – 2014-2015 год;

· 2 этап – 2016-2017 год.

На первом этапе планируется произвести проектирование и строительство спортивного комплекса, включающего в себя плоскостное спортивное сооружение (спортивное ядро, состоящее из футбольного поля, круговой беговой дорожки и зрительских трибун), тренажёрный зал, ангар для занятия автомоделированием и вспомогательные помещения, предусмотренные СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные учреждения» (гардеробные, душевые, уборные, инвентарные и пр.) и СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». Пропускная способность спортивного комплекса позволит обеспечивать потребности не только с.п. Приморский, но и других близлежащих поселений (с.п. Подстёпки, Ягодное, Тимофевка и т.д.), а также проводить этапы районных соревнований. Стоимость строительства комплекса составит 63,569 млн. рублей.

Также на первом этапе планируется произвести проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест общей площадью 1600 кв. м стоимостью 38,5 млн. рублей.

Кроме того, на первом этапе планируется реконструировать уличную дорожную сеть протяжённостью 8 км. Стоимость реконструкции составит 56 млн. рублей.

Таким образом, общая стоимость первого этапа составит 158,069 млн. рублей.

На втором этапе планируется произвести проектирование реконструкции и реконструкцию Дома культуры с.п. Приморский. Стоимость реконструкции внутренних помещений составит 7 млн. рублей, стоимость капитального ремонта фасадов с последующим утеплением и защитой – 4,95 млн. рублей. Общая стоимость расходов на реконструкцию Дома культуры – 11,95 млн. рублей.

Также на втором этапе планируется произвести проектирование и строительство культурно-досугового комплекса «Дом мастеров», созданного по принципу «живой музей». В комплексе планируется создать ряд мастерских: гончарная, столярная, ткацкая, швейная мастерская, кузница, мастерская лозоплетения и т.д. Посетители «Дома мастеров» (в основном – дети и подростки) смогут узнать о национальных культурных традициях, народных промыслах и ремёслах, а также понаблюдать за работой мастеров. В перспективе планируется создание на базе «Дома мастеров» туристического комплекса. Стоимость проектирования, строительства и оборудования культурно-досугового комплекса составит 8 млн. рублей.

Таким образом, общая стоимость второго этапа составит 19,95 млн. рублей.

Всего для реализации целей Программы требуется 178,019 млн. рублей, из них за счёт муниципального бюджета 35 778,8 тыс. рублей (20%), за счёт внебюджетных источников 17 801,9 тыс. рублей (10%), за счёт средств бюджета Самарской области 70254,6 тыс. рублей (40%), за счёт бюджета РФ 53 538,2 тыс. рублей (30%).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», исполнители работ по проектированию и строительству объектов, необходимых для реализации Программы, будут определяться на конкурсной основе путём проведения торгов. В результате проведения торгов объём средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, может быть скорректирован в сторону уменьшения.

4. Нормативное обеспечение Программы

Основанием для разработки Программы является Постановление Администрации сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области № 19 от «16» апреля 2013 г. «О разработке муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельской территории» на 2014 – 2017 годы».

Разработка Программы осуществлялась с использованием методологических рекомендаций, положенных в основу федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», а также в соответствии с Положением «О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский».

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета, а также за счёт внебюджетных источников.

Объём финансирования из федерального бюджета, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 53 538,2 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 23789,85 тыс. рублей, в 2015 году – 23 789,85 тыс. рублей, в 2016 году – 3 416,5 тыс. рублей, в 2017 году – 2 542 тыс. рублей.
Объём финансирования из областного бюджета, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 70 254,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 31 351,3 тыс. рублей, в 2015 году – 31 351,3 тыс. рублей, в 2016 году – 4 160 тыс. рублей, в 2017 году – 3 390 тыс. рублей.
Объём финансирования из муниципального бюджета, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 35 778,8 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 15989,9 тыс. рублей, в 2015 году – 15 989,9 тыс. рублей, в 2016 году – 2 081 тыс. рублей, в 2017 году – 1 718 тыс. рублей.
Объём финансирования из внебюджетных источников, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 17 801,9 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 7903,45 тыс. рублей, в 2015 году – 7 903,45 тыс. рублей, в 2016 году – 1 145 тыс. рублей, в 2017 году – 850 тыс. рублей.
Подробный расчёт финансирования Программы по годам и источникам приведён в Приложении 1.

6. Механизм реализации Программы

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области.

В целях реализации Программы Администрация сельского поселения Приморский проводит конкурсы на право осуществления работ по проектированию, строительству и реконструкции, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Не позднее апреля 2014 года Администрация сельского поселения Приморский в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проводит конкурс на право осуществления работ по проектированию и строительству спортивного комплекса и дошкольного образовательного учреждения, а также по реконструкции уличной дорожной сети в сельском поселении Приморский и заключает муниципальный контракт с победителями данного конкурса.

Не позднее апреля 2016 года Администрация сельского поселения Приморский в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проводит конкурсы на право осуществления работ по реконструкции Дома культуры, а также по проектированию и строительству культурно-досугового комплекса «Дом мастеров» в сельском поселении Приморский и заключает муниципальные контракты с победителями данных конкурсов.

В целях выполнения мероприятий Программы Администрация сельского поселения Приморский контролирует соблюдение подрядчиками условий и сроков, указанных в муниципальных контрактах, а также в пределах своих полномочий оказывает подрядчикам содействие в решении вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы.

7. Организация управления Программой и контроль над ходом её реализации

Ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов, а также соблюдения сроков и целевого назначения использования бюджетных средств.

Ежегодно Администрация сельского поселения Приморский предоставляет Собранию представителей сельского поселения Приморский отчёт о ходе реализации Программы.

Согласно условиям предоставления субсидии за счёт средств областного бюджета, Администрация сельского поселения Приморский предоставляет главному распорядителю бюджетных средств, определённому положениями областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», отчётность об использовании субсидий в порядке, по формам и в сроки, устанавливаемые главным распорядителем бюджетных средств.

При необходимости Администрация сельского поселения Приморский в установленном порядке вносит на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Приморский предложения о внесении изменений в Программу.

Изменения в Программу вносятся с учётом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии Положением «О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский».

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в улучшении качества жизни населения за счёт следующих факторов:

– обеспечение жителей с.п. Приморский необходимой инфраструктурой;

– создание условий для занятий физкультурой и спортом, а также детским техническим творчеством;
– продвижение ценностей здорового и активного образа жизни среди сельской молодёжи;
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
– формирование уважительного и позитивного отношения к сельской местности, сельскому образу жизни, сельскохозяйственному труду и сельским жителям;
– поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремёсел.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

9. Приложения
Приложение № 1. Перечень проектов социально-инженерного обустройства, расчёт финансирования.
